Daily News Digest

관심사 기반 뉴스 수집 · 분석 · 요약 웹 서비스

Product Requirements Document  |  v2.0

| 작성일 | 2026년 4월 14일 |
| --- | --- |
| 버전 | 2.0 (브레인스토밍 수렴 반영) |
| 작성자 | Product Team |
| 상태 | 확정 |

# 1. 제품 비전

사용자가 직접 설정한 관심사를 기반으로 매일 국내·외 주요 뉴스를 자동 수집하고, AI가 핵심 내용을 1,500자 내외로 분석·요약하여 아침마다 브리핑 형식으로 제공하는 개인화 뉴스 큐레이션 웹 서비스.

핵심 차별점: 관심사 그룹 기반 공유 요약 아키텍처로 토큰 비용 10배 절감, 사용자 수 증가에도 비용 선형 증가 없이 운영 가능.

# 2. 문제 정의

- 하루 평균 수백 개 뉴스 헤드라인에 노출되지만 실제 읽는 비율은 10% 미만

- 관심 분야 뉴스를 직접 검색·필터링하는 데 과도한 시간 소모

- 단편적 헤드라인만으로는 사건의 맥락·인과관계 파악 어려움

- 다수 뉴스 소스를 일일이 방문하는 번거로움

# 3. 핵심 가치 제안

- 맞춤화: 사용자 설정 키워드·카테고리 + 제외 키워드로 정밀 필터링

- 효율성: 하루 5분 이내로 오늘의 핵심 이슈 파악

- 깊이: 단순 요약이 아닌 배경·흐름·시사점을 포함한 분석형 요약

- 편의성: 매일 자동 발행, 이메일 브리핑으로 구독 형태 소비

- 비용 효율: 관심사 그룹 공유 요약으로 사용자 수 증가에도 AI 비용 일정

# 4. 목표 및 성공 지표 (KPI)

| 지표 | 목표치 (3개월) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| MAU | 1,000명 | GA / Supabase |
| 일일 브리핑 오픈율 | 50%+ | 이메일 클릭률 + 웹 방문 |
| 평균 체류 시간 | 3분 이상 | GA 세션 |
| 요약 만족도 (5점) | 4.0점+ | 인앱 피드백 |
| 7일 리텐션 | 40%+ | 코호트 분석 |
| 스트릭 7일+ 사용자 비율 | 20%+ | 연속 읽기 데이터 |

# 5. 사용자 정의

## 5.1 목표 사용자

- 직장인/전문직: 업무 관련 동향을 빠르게 파악하고 싶은 25~45세

- 투자자/사업가: 경제·금융·산업 동향을 매일 모니터링하는 사람

- 연구자/학생: 특정 분야 최신 이슈를 꾸준히 트래킹하는 사람

- 시사 관심층: 정치·사회·문화 등 관심 분야 뉴스를 깊게 읽고 싶은 사람

## 5.2 페르소나

### 페르소나 A — 바쁜 직장인 김민준 (32세, IT 기획자)

- Pain: 출근 전 30분 안에 IT·스타트업 뉴스를 파악해야 하는데 너무 흑어져 있음

- Goal: 하루 5분 내로 업계 핵심 이슈만 빠르게 파악

- 행동: 아침 지하철에서 스마트폰으로 뉴스 소비

### 페르소나 B — 개인 투자자 이서연 (40세, 주식·코인 투자)

- Pain: 경제·시장 관련 뉴스가 투자 판단에 미치는 영향을 놓칠까 걱정

- Goal: 시장 움직임에 연결된 뉴스 맥락을 매일 이해

- 행동: 오전 9시 전에 브리핑 확인 후 매매 결정

# 6. 기능 요구사항

## 6.1 기능 목록 및 우선순위

| 기능 | 설명 | 단계 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입/로그인 | 이메일 + Google 소셜 로그인 | MVP |
| 관심사 설정 | 카테고리 + 키워드 태그 + 제외 키워드 | MVP |
| 뉴스 자동 수집 | NewsAPI + RSS 병행 수집, 하루 1회 | MVP |
| AI 요약 생성 | 관심사 그룹별 공유 요약 (토큰 최적화) | MVP |
| 일일 브리핑 피드 | 날짜별 요약 카드 목록 | MVP |
| 요약 상세 보기 | 전체 요약 + 원문 링크 + 출처 | MVP |
| 이메일 알림 | 매일 오전 브리핑 이메일 발송 | MVP |
| 북마크 | 요약 저장 토글 (별도 페이지는 Phase 2) | MVP |
| 피드백 | 좋아요/싫어요 → 품질 추적 | MVP |
| 스트릭 뼇지 | 연속 읽기 일수 표시 (N일 연속) | MVP |
| 다크 모드 | UI 테마 전환 (next-themes) | MVP |
| 사용자 키워드 저장 | 관심사 추천 기능 준비용 데이터 축적 | MVP |
| 검색 | 키워드/날짜 기반 과거 브리핑 검색 | Phase 2 |
| Kakao 로그인 | Kakao OIDC 소셜 로그인 추가 | Phase 2 |
| 관심사 추천 | 사용자 키워드 데이터 기반 키워드 추천 | Phase 2 |
| 이슈 타임라인 | 같은 이슈 시간순 추적 | Phase 2 |
| 공유 기능 | 카카오·링크 복사 공유 | Phase 2 |

## 6.2 토큰 최적화 전략 (핵심 아키텍처 결정)

기존 설계(100명 기준 $150/월) 대비 10배 비용 절감 달성:

- 관심사 그룹 기반 공유 요약: 사용자별 요약 → 관심사 그룹별 요약. 'AI' 키워드 사용자 50명이어도 요약 1회만 생성. 사용자 피드 = 본인 관심사에 해당하는 공유 요약만 표시.

- 프롬프트 캐싱: Anthropic 프롬프트 캐싱 기능으로 시스템 프롬프트 반복 비용 90% 절감.

- 입력 최적화: 기사 전문 대신 title + description + 앞 500자만 전달. 토큰 40% 절감.

- 유사 키워드 그룹핑: 'AI', '인공지능' 등 유사 키워드를 하나의 그룹으로 묶어 중복 요약 방지.

| 항목 | 기존 (사용자별) | 최적화 (관심사 그룹별) |
| --- | --- | --- |
| 요약 횟수 (100명/일) | 300회 | 25~30회 |
| 월 비용 | ~$150 | ~$16 |
| 확장성 | 사용자 수 비례 증가 | 관심사 수에만 비례 |

# 7. 비기능 요구사항

## 7.1 성능

- 브리핑 페이지 초기 로딩: 2초 이내 (LCP)

- AI 요약 생성: 토픽당 30초 이내

- API 응답: 95th percentile 500ms 이내

## 7.2 신뢰성

- 서비스 가용성 99.5% 이상

- AI 요약 실패 시 재시도 3회 후 스킵 + 익일 재생성

## 7.3 보안

- API 키 서버 환경 변수 관리, 클라이언트 노출 금지

- 개인정보 최소 수집 (이메일, 관심사만)

- HTTPS 필수, Supabase RLS로 데이터 격리

## 7.4 확장성

- 뉴스 소스 추가를 위한 어댑터 패턴

- 알림 채널 확장 고려 (Slack, Discord 등)

# 8. 제약 사항 및 리스크

| 리스크 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| AI 비용 | 낮음 (공유 요약으로 해결) | 관심사 그룹별 요약 + 프롬프트 캐싱 |
| 언론사 크롤링 차단 | 높음 | 공식 RSS·NewsAPI 우선 활용 |
| 요약 품질 편차 | 중간 | 프롬프트 버전 관리 + 피드백 수집 |
| 저작권 이슈 | 중간 | 요약·분석만 제공, 원문 링크만 연결 |
| 사용자 이탈 | 높음 | 이메일 알림 + 스트릭 게이밍 |
| NewsAPI 무료 한도 | 중간 | 배치 쿼리로 100 req/일 이내 운영 |

# 9. 오픈 이슈 및 의사결정 필요 항목

- 수익 모델: 광고 기반 무료 vs. 구독 모델 vs. Freemium

- 콘텐츠 보관 기간: 과거 브리핑 몇 개월치까지 저장 (DB 비용)

- 글로벌 소스 범위: 국내 언론사만 vs. Reuters, BBC 등 포함

- B2B 확장: 팀 단위 관심사 공유 기능 필요성

# 10. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 브리핑 | 특정 관심사 그룹의 AI 요약 결과물 |
| 관심사 | 사용자가 설정한 카테고리, 키워드의 조합 |
| 관심사 그룹 | 동일 카테고리/키워드를 공유하는 요약 단위 |
| 공유 요약 | 관심사 그룹별로 1회 생성, 복수 사용자가 공유 |
| 제외 키워드 | 수집 시 해당 키워드 포함 기사를 필터링하는 블랙리스트 |
| 스트릭 | 사용자의 연속 브리핑 읽기 일수 |
| 프롬프트 캐싱 | Anthropic API의 시스템 프롬프트 캐싱 기능 |
| MAU | Monthly Active Users — 월간 활성 사용자 수 |

— 문서 끝 —