Daily News Digest

프로젝트 관리 매뉴얼

Project Management Manual  |  v1.0

| 작성일 | 2026년 4월 14일 |
| --- | --- |
| 버전 | 1.0 |
| 작성자 | PM Team |
| 문서 목적 | 프로젝트 개요, 발표, 개발 상황 파악 |

# 1. 프로젝트 한 페이지 요약

| 프로젝트명 | Daily News Digest |
| --- | --- |
| 한줄 설명 | 관심사 기반 AI 뉴스 분석·요약 웹 서비스 |
| 목표 | 하루 5분으로 관심 분야 핵심 이슈 파악 |
| 타겟 | 25~45세 직장인, 투자자, 연구자 |
| 핵심 기술 | Next.js 14 + Supabase + Claude API |
| MVP 기간 | 8주 (4 스프린트) |
| 월 운영비 | ~$16 (100명 기준, 토큰 최적화 적용) |
| 차별점 | 공유 요약 아키텍처로 AI 비용 10배 절감 |

# 2. 아이디어 & 컨셉

## 2.1 출발점

현대인은 수백 개의 뉴스에 노출되지만, 정작 자신에게 필요한 뉴스를 찾고 이해하는 데는 과도한 시간이 소요됩니다. 단순 헤드라인만으로는 사건의 맥락과 시사점을 파악하기 어렵습니다.

## 2.2 핵심 컨셉

- "나만의 뉴스 분석가": 사용자가 관심사를 설정하면, AI가 매일 아침 관련 뉴스를 모아 분석·요약해 브리핑으로 전달

- "읽는 것만으로 파악": 검색 없이, 클릭 하나로 오늘의 핵심 이슈 이해

- "비용 효율적 AI": 공유 요약 아키텍처로 사용자 수와 무관하게 운영 비용 일정

## 2.3 핵심 플로우

관심사 설정 → 뉴스 자동 수집 → AI 분석·요약 → 아침 브리핑 (웹+이메일) → 피드백 → 품질 개선

# 3. 기능 요약

## 3.1 MVP 기능 (한눈에 보기)

| 기능 | 설명 | 사용자 가치 |
| --- | --- | --- |
| 회원가입/로그인 | 이메일 + Google 소셜 | 간편한 진입 |
| 관심사 설정 | 카테고리 + 키워드 + 제외 키워드 | 정밀한 뉴스 필터링 |
| 뉴스 수집 | NewsAPI + RSS 병행, 하루 1회 | 다양한 소스 |
| AI 요약 | Claude API, 공유 요약 방식 | 비용 효율적 요약 |
| 브리핑 피드 | 날짜별 카드 목록 | 빠른 핵심 파악 |
| 요약 상세 | 전체 분석 + 원문 링크 | 깊이 있는 이해 |
| 이메일 알림 | 매일 오전 발송 | 습관 형성 |
| 스트릭 | 연속 읽기 일수 표시 | 재방문 동기 |
| 북마크/피드백 | 저장 + 좋아요/싫어요 | 개인화 기반 |
| 다크 모드 | 테마 전환 | 편안한 읽기 |

## 3.2 Phase 2 기능

- 검색: 키워드/날짜 기반 과거 브리핑 검색

- Kakao 로그인: 추가 소셜 로그인

- 관심사 추천: 사용자 키워드 데이터 기반 키워드 추천 (데이터 축적 중)

- 이슈 타임라인: 같은 이슈 시간순 추적

- PWA Push Notification

- 프리미엄 구독 (심층 분석, 영문 소스)

# 4. 주요 타겟

| 세그먼트 | 연령 | 특징 | 핵심 니즈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 직장인/전문직 | 25~45세 | 출퇴근 중 모바일 뉴스 소비 | 업계 핵심 이슈 5분 파악 |
| 투자자/사업가 | 30~50세 | 경제·시장 동향 민감 | 투자 판단에 영향 줄 뉴스 맥락 |
| 연구자/학생 | 20~35세 | 특정 분야 심층 추적 | 최신 논문·기술 동향 |
| 시사 관심층 | 전연령 | 정치·사회 분야 깊은 관심 | 객관적 분석과 시사점 |

# 5. 기술 아키텍처 요약

## 5.1 시스템 흐름

[1] 뉴스 수집 (04:00 KST)

NewsAPI + RSS → 제외 필터 → 중복 제거 → 클러스터링 → articles DB

[2] AI 요약 생성 (05:00 KST)

interest_groups → 그룹별 기사 선별 → Claude API (프롬프트 캐싱) → summaries DB

[3] 브리핑 발행 (06:00+ KST)

웹 피드 게시 + 이메일 발송 (07:00 KST)

[4] 사용자 소비

웹/이메일에서 브리핑 읽기 → 북마크/피드백 → 스트릭 업데이트

## 5.2 기술 스택

| 계층 | 기술 |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + Tailwind CSS + shadcn/ui |
| Backend | Next.js API Routes (TypeScript) |
| DB / Auth | Supabase (PostgreSQL + Auth) |
| AI | Claude API (claude-sonnet-4-6) |
| 뉴스 수집 | NewsAPI.org + rss-parser |
| 이메일 | Resend + React Email |
| 배포 | Vercel (Hobby) + cron-job.org |

# 6. 비용 구조

## 6.1 월간 운영 비용 (토큰 최적화 적용)

| 항목 | 10명 | 100명 | 1,000명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | 무료 | 무료 | $25/월 |
| Claude API | ~$2 | ~$16 | ~$16 (공유 요약) |
| NewsAPI | 무료 | 무료 | $449/월 (Business) |
| Resend | 무료 | $20/월 | $20/월 |
| Vercel | 무료 | 무료 | $20/월 (Pro) |
| cron-job.org | 무료 | 무료 | 무료 |
| 총계 | ~$2/월 | ~$36/월 | ~$530/월 |

※ Claude API 비용이 사용자 수가 아닌 관심사 그룹 수에 비례하므로 1,000명에서도 AI 비용 동일

# 7. 개발 일정 & 마일스톤

| 스프린트 | 기간 | 핵심 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Week 1~2 | 인증 + 온보딩 완성 | 회원가입 → 관심사 설정 플로우 |
| Sprint 2 | Week 3~4 | 수집+요약 파이프라인 완성 | 자동 뉴스 수집 → AI 요약 생성 |
| Sprint 3 | Week 5~6 | 피드 UI 완성 | 사용자가 브리핑 읽을 수 있는 상태 |
| Sprint 4 | Week 7~8 | 배포 + 이메일 | 프로덕션 배포 완료 |

# 8. 진행 상황 추적 (Sprint 체크리스트)

## Sprint 1: 기반 + 인증 + 온보딩

| ☐ | 작업 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Next.js 14 프로젝트 초기화 (Tailwind, shadcn/ui) | 대기 |  |
| ☐ | Supabase 프로젝트 생성 + 마이그레이션 실행 | 대기 |  |
| ☐ | middleware.ts 라우트 보호 | 대기 |  |
| ☐ | Supabase 클라이언트 3종 (browser/server/admin) | 대기 |  |
| ☐ | Login/Signup 페이지 (이메일 + Google) | 대기 |  |
| ☐ | OAuth callback 처리 | 대기 |  |
| ☐ | 온보딩 UI (Category + Keyword + Exclude + RSS) | 대기 |  |
| ☐ | API: /api/interests, /api/sources | 대기 |  |
| ☐ | 앱 쉘 (Navbar, MobileNav, ThemeToggle) | 대기 |  |
| ☐ | 랜딩 페이지 | 대기 |  |

## Sprint 2: 수집 + 요약 파이프라인

| ☐ | 작업 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | lib/news/newsapi.ts — NewsAPI 연동 | 대기 |  |
| ☐ | lib/news/rss.ts — RSS 파싱 | 대기 |  |
| ☐ | lib/news/collector.ts — 수집 오케스트레이터 | 대기 |  |
| ☐ | /api/cron/collect — 뉴스 수집 크론 | 대기 |  |
| ☐ | interest_groups 자동 생성/관리 로직 | 대기 |  |
| ☐ | lib/ai/client.ts + prompts.ts + summarizer.ts | 대기 |  |
| ☐ | /api/cron/summarize — AI 요약 생성 | 대기 |  |
| ☐ | 프롬프트 캐싱 적용 확인 | 대기 |  |

## Sprint 3: 피드 UI + 인터랙션

| ☐ | 작업 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | /api/feed — 사용자별 요약 조회 | 대기 |  |
| ☐ | 메인 피드 (BriefingCard, BriefingList) | 대기 |  |
| ☐ | 요약 상세 (SummaryContent, SourceLinks) | 대기 |  |
| ☐ | 북마크 + 피드백 | 대기 |  |
| ☐ | 스트릭 뼇지 + 업데이트 로직 | 대기 |  |
| ☐ | 설정 페이지 | 대기 |  |

## Sprint 4: 이메일 + 배포 + 안정화

| ☐ | 작업 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | React Email 템플릿 제작 | 대기 |  |
| ☐ | /api/cron/email — 이메일 발송 | 대기 |  |
| ☐ | Vercel 배포 | 대기 |  |
| ☐ | cron-job.org 설정 (3개 크론) | 대기 |  |
| ☐ | 성능 최적화 (ISR, 페이지네이션) | 대기 |  |
| ☐ | .env.example + 문서 정리 | 대기 |  |
| ☐ | 버그 수정 + 엣지 케이스 | 대기 |  |

# 9. Phase 2 로드맵

| 기능 | 예상 기간 | 선행 조건 |
| --- | --- | --- |
| 검색 | 2주 | 데이터 1개월 이상 축적 |
| Kakao 로그인 | 1주 | Supabase OIDC 설정 |
| 관심사 추천 | 3주 | 사용자 500명+ 키워드 데이터 |
| 이슈 타임라인 | 4주 | 기사 클러스터링 고도화 |
| PWA Push | 2주 | 모바일 사용자 비율 확인 |
| 프리미엄 구독 | 3주 | 수익 모델 확정 |

# 10. 주요 리스크 & 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 언론사 크롤링 차단 | 높음 | 공식 RSS·API 우선, 법적 검토 |
| 요약 품질 편차 | 중간 | 프롬프트 버전 관리 + 피드백 |
| 사용자 이탈 | 높음 | 이메일 + 스트릭 게이밍 |
| NewsAPI 무료 한도 | 중간 | 배치 쿼리로 100 req/일 이내 |
| 저작권 이슈 | 중간 | 요약만 제공, 원문 링크 연결 |

— 문서 끝 —